**Soupis usnesení**

**z 6. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 27.02.2019**

**Usnesení č. 0182/2019-RM/6**

**Věc: Smluvní pokuta - technické řešení bezpečnosti ZŠ a MŠ Města Kraslice - II. etapa**

**Rada města Kraslice**

### I. Projednala

1. informaci odboru RaSMM, že dne 11. 2. 2019 byla převzata stavba "Technické řešení bezpečnosti ZŠ a MŠ Města Kraslice - II. etapa" s prodlením 52 dní, kdy za každý započetý den prodlení je Město Kraslice oprávněno uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny včetně DPH.

0

### II. Souhlasí

1. s odesláním výzvy o zaplacení smluvní pokuty společnosti ICS - systémy s.r.o., se sídlem Hory 106, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 25225049.

0

### III. Ukládá

1. tajemníkovi MěÚ prostřednictvím odboru RaSMM odeslat Výzvu o zaplacení smluvní pokuty společnosti ICS - systémy s.r.o., se sídlem Hory 106, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 25225049.

*Zodpovídá:* Emil Bahno, vedoucí odboru rozvoje a správy majetku města

*Termín plnění:* 31.03.2019

0

Hlasování o návrhu: 5/0/0 **Schváleno**

Roman Kotilínek HNHRM Pro

Miloslav Poslední ANO Pro

Zdeněk Bíba SOS Pro

Zdeněk Brantl ml. SNK Pro

Mgr. Jan Kuzebauch ANO Pro

**Usnesení č. 0183/2019-RM/6**

**Věc: Výše dotace - IROP sociální služby**

**Rada města Kraslice**

### I. Projednala

1. informaci zpracovatele žádosti o dotaci na projekt  "Vybudování zázemí sociálních služeb města Kraslice" do IROP .

0

### II. Souhlasí

1. s variantou

a) podat žádost o dotaci  na projekt  "Vybudování zázemí sociálních služeb města Kraslice" v maximální možné výši. Maximální  celkové způsobilé výdaje projektu jsou 6 mil. Kč. Výše dotace je 95%, tzn. požádat o 5,7 mil. Kč a ve věcném hodnocení získat 0 bodů.

0

### III. Ukládá

1. tajemníkovi MěÚ prostřednictvím RaSMM podat žádost o dotaci  na projekt  "Vybudování zázemí sociálních služeb města Kraslice" ve variantě a)

*Zodpovídá:* Emil Bahno, vedoucí odboru rozvoje a správy majetku města

*Termín plnění:* 11.03.2019

0

Hlasování o návrhu: 5/0/0 **Schváleno**

Roman Kotilínek HNHRM Pro

Miloslav Poslední ANO Pro

Zdeněk Bíba SOS Pro

Zdeněk Brantl ml. SNK Pro

Mgr. Jan Kuzebauch ANO Pro

**Usnesení č. 0184/2019-RM/6**

**Věc: Petice za vybudování vodovodního řadu v lokalitě Horní předměstí v Kraslicích**

**Rada města Kraslice**

### I. Projednala

1. petici obyvatel Horního předměstí v Kraslicích za vybudování vodovodního řadu v ulici Horní předměstí v Kraslicích a konstatuje, že

0

### II. Souhlasí

1. s vybudováním vodovodního řadu v uvedené lokalitě a

0

### III. Ukládá

1. tajemníkovi MěÚ Kraslice, aby zajistil prostřednictvím oddělení interního auditu vyrozumění zástupkyně petentů o rozhodnutí v dané věci v co nejkratším termínu.

*Zodpovídá:* Růžena Fedorková, finanční kontrola, stížnosti

*Termín plnění:* 11.03.2019

0

Hlasování o návrhu: 5/0/0 **Schváleno**

Roman Kotilínek HNHRM Pro

Miloslav Poslední ANO Pro

Zdeněk Bíba SOS Pro

Zdeněk Brantl ml. SNK Pro

Mgr. Jan Kuzebauch ANO Pro

**Usnesení č. 0185/2019-RM/6**

**Věc: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí části žádosti**

**Rada města Kraslice**

### I. Projednala

1. odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí části žádosti ze dne 14.02.2019, které podala Ing. Jiřina Junková proti rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. vydané ředitelem Technických služeb města Kraslic a

0

### II. Vydává

1. v souladu s § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí, kterým potvrzuje postup Technických služeb města Kraslic jako povinného subjektu a

0

### III. Ukládá

1. tajemníkovi Městského úřadu Kraslice, aby prostřednictvím odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad zajistil vyhotovení příslušného rozhodnutí a jeho předložení starostovi města k podpisu a odeslání odvolateli.

*Zodpovídá:* Bc. Viktor Semrád, tajemník MěÚ

*Termín plnění:* 28.02.2019

0

Hlasování o návrhu: 5/0/0 **Schváleno**

Roman Kotilínek HNHRM Pro

Miloslav Poslední ANO Pro

Zdeněk Bíba SOS Pro

Zdeněk Brantl ml. SNK Pro

Mgr. Jan Kuzebauch ANO Pro

……………………………… …………………………………

Roman Kotilínek Miloslav Poslední

starosta místostarosta